zØmbie zØne

Parc d'attractions fictif post-apocalyptique

DOSSIER DE PROJET

Titre Professionnel — Concepteur Développeur d'Applications — Niveau 6

RNCP37873 — O'clock

Candidat : Stéphane Rochard

Date de soutenance : 9 juin 2026

GitHub : https://github.com/5h4r0/z0mbiez0ne

Production : https://sharo.fr  |  API docs : https://sharo.fr/api/docs

# Table des matières

Table des matières	2

1. Compétences du référentiel couvertes	4

Activité Type 1 — Développer une application sécurisée	4

Activité Type 2 — Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches	4

Activité Type 3 — Préparer le déploiement d'une application sécurisée	4

2. Cahier des charges et expression des besoins	6

2.1 Contexte	6

2.2 Cibles et contraintes ergonomiques	6

2.3 User stories — Visiteur / Membre	6

2.4 User stories — Administrateur	6

2.5 Contraintes techniques	7

3. Présentation du candidat et contexte	8

3.1 Parcours	8

3.2 Contexte du projet	8

4. Gestion de projet	9

4.1 Méthodologie SCRUM	9

4.2 Outil de gestion — GitHub Projects	9

4.3 Traçabilité issue → commit → merge (exemple réel)	9

4.4 Conventions de code	10

4.5 Planning des sprints	10

5. Spécifications fonctionnelles	11

5.1 Architecture logicielle	11

Rôle de chaque couche et stratégie de sécurité	11

5.2 Maquettes et enchaînement des écrans	12

Description des écrans principaux	12

5.3 Modèle Conceptuel de Données (MCD)	13

Cardinalités et justifications	13

Choix de conception notables	14

5.4 Cas d'utilisation — Diagramme	14

5.5 Diagramme de séquence — Cycle d'authentification JWT	14

6. Spécifications techniques et sécurité	16

6.1 Stack technique justifiée	16

6.2 Sécurité — mesures implémentées	16

JWT et stockage des tokens	16

Référence OWASP Top 10 — couverture projet	17

6.3 Traçabilité d'une fonctionnalité dans le code (CP6)	17

7. Réalisations — Extraits de code significatifs	19

7.1 Authentification JWT — Backend	19

Controller loginUser	19

apiFetch — Intercepteur 401 avec déduplication	19

7.2 Composants d'accès aux données — Prisma (CP8)	20

Pagination — helper réutilisable	20

Transaction Prisma — createOrderLine avec vérification capacité	20

7.3 Interface utilisateur — React	21

Guard bfcache — DashboardPage	21

8. Éléments de sécurité de l'application	22

8.1 Veille sécurité effectuée	22

8.2 Failles identifiées et corrections	22

9. Plan de tests	23

9.1 Stratégie de tests	23

9.2 Tests d'intégration — 116 tests	23

9.3 Tests unitaires — 35 tests	23

9.4 Infrastructure de tests	23

10. Jeu d'essai — Fonctionnalité la plus représentative	25

10.1 Scénarios testés	25

Scénario 1 — Login avec identifiants valides	25

Scénario 2 — Login avec mauvais mot de passe	25

Scénario 3 — Token expiré → Refresh automatique	25

Scénario 4 — Accès à une ressource sans authentification	25

Scénario 5 — Logout + tentative d'utilisation du refreshToken révoqué	26

10.2 Analyse des écarts	26

11. Déploiement — Procédure et documentation	27

11.1 Infrastructure de production	27

11.2 Architecture Docker (multi-stage)	27

11.3 Pipeline CI/CD — GitHub Actions	27

11.4 Procédure de mise à jour	28

12. Difficultés rencontrées et améliorations	29

12.1 Difficultés techniques	29

Race conditions sur le refresh token (React StrictMode)	29

bfcache — restauration de page sans re-exécution JavaScript	29

Docker multi-stage et migrations Prisma	29

Biome 2.x en monorepo	29

12.2 Améliorations futures	29

12.3 Conclusion	30

Annexes	31

A. Endpoints API complets	31

B. Variables d'environnement	31

# 1. Compétences du référentiel couvertes

Le projet zØmbie zØne couvre l'ensemble des compétences professionnelles du référentiel CDA (REAC TP-01281, millésime 04, juillet 2024). Le tableau ci-dessous précise, pour chaque compétence, le niveau atteint et les éléments du projet qui en témoignent.

## Activité Type 1 — Développer une application sécurisée

| Compétence | Statut | Mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| CP1 — Installer et configurer l'environnement | ✅ Couverte | Monorepo npm workspaces, Docker Compose dev/prod, PostgreSQL, Biome 2.x, GitHub Actions CI/CD, variables d'environnement séparées par env |
| CP2 — Développer des interfaces utilisateur | ✅ Obligatoire | SPA React 19 + Vite + React Router 7, composants typés TypeScript, responsive mobile-first, accessibilité RGAA 60% |
| CP3 — Développer des composants métier | ✅ Obligatoire | API REST Express 5 TypeScript, controllers, middlewares requireAuth/requireRole, validation Zod, gestion erreurs custom |
| CP4 — Gestion de projet informatique | ✅ Obligatoire | GitHub Projects (Kanban), sprints hebdo, commits conventionnels EN, lien issues ↔ commits ↔ PRs, Biome + conventions nommage |

## Activité Type 2 — Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

| Compétence | Statut | Mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| CP5 — Analyser les besoins et maquetter | ✅ Obligatoire | Cahier des charges, user stories, maquettes Figma mobile-first, enchaînement écrans formalisé (voir diagramme section 5), arborescence du site |
| CP6 — Définir l'architecture logicielle | ✅ Obligatoire | Architecture multicouche SPA ↔ API REST ↔ BDD, rôle de chaque couche documenté, fonctionnalité traçable route → controller → Prisma → BDD |
| CP7 — Concevoir et mettre en place une BDD | ✅ Obligatoire | PostgreSQL 16, MCD/MPD (voir section 5), Prisma migrations versionnées, règles nommage snake_case, intégrité FK, BDD test isolée restaurable |
| CP8 — Composants d'accès aux données SQL | ✅ Obligatoire | Prisma ORM : CRUD, transactions $transaction, select explicite, cas d'exception gérés, confidentialité (password_hash exclu des réponses) |

## Activité Type 3 — Préparer le déploiement d'une application sécurisée

| Compétence | Statut | Mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| CP9 — Préparer et exécuter les plans de tests | ✅ Obligatoire | Vitest + Supertest : 116 tests intégration + 35 tests unitaires = 151 tests. Plan documenté dans TESTS.md. Environnement de test isolé. |
| CP10 — Préparer et documenter le déploiement | ✅ Couverte | DEPLOY.md complet (procédure VPS, Docker multi-stage, migrations, secrets, checklist, pièges connus) |
| CP11 — Contribuer à la mise en production DevOps | ✅ Couverte | GitHub Actions : lint → test → build → deploy SSH. Docker Compose prod. Nginx reverse proxy + SSL Let's Encrypt. |

# 2. Cahier des charges et expression des besoins

## 2.1 Contexte

zØmbie zØne est un parc d'attractions fictif à thème post-apocalyptique. L'objectif est de concevoir et développer l'application web complète : vitrine immersive, réservation de billets par sessions d'activités, espace client et backoffice d'administration. Ce projet est réalisé dans le cadre de la formation O'clock CDA, simulant un contexte professionnel réel.

## 2.2 Cibles et contraintes ergonomiques

- Cible principale : adolescents et jeunes adultes (16-30 ans)

- Design immersif et moderne, adapté au thème horrifique

- Mobile-first — utilisation mobile importante

- Accessibilité RGAA 2.1 à 60% minimum

## 2.3 User stories — Visiteur / Membre

| Fonctionnalité | Acteur | Description |
| --- | --- | --- |
| Consulter les activités | Visiteur | Lister toutes les activités, filtrer par catégorie, voir le détail (description, prix, sessions) |
| Créer un compte | Visiteur | S'inscrire avec email/mot de passe, validation de la politique de sécurité |
| S'authentifier | Visiteur | Se connecter, se déconnecter, réinitialiser son mot de passe |
| Gérer son panier | Membre | Ajouter/modifier/supprimer des sessions avec quantité, voir le total HT + TTC |
| Passer commande | Membre | Confirmer ou annuler sa commande (statut Pending → Confirmed/Cancelled) |
| Historique commandes | Membre | Consulter ses commandes passées et en cours, voir le détail de chaque commande |
| Gérer son compte | Membre | Modifier son profil, changer son mot de passe, supprimer son compte (soft delete RGPD) |

## 2.4 User stories — Administrateur

| Fonctionnalité | Acteur | Description |
| --- | --- | --- |
| CRUD Activités | Admin | Créer, lire, modifier, supprimer une activité + upload image bannière et miniature WebP |
| CRUD Sessions | Admin | Créer, lire, modifier, supprimer une session — blocage si des commandes existent |
| CRUD Catégories | Admin | Créer, lire, modifier, supprimer une catégorie — blocage si liée à une activité |
| Gestion Utilisateurs | Admin | Lire et modifier les comptes, soft delete (jamais de suppression physique) |
| Gestion Commandes | Admin | Lire toutes les commandes, modifier le statut (Confirmed, Refunded…) |

## 2.5 Contraintes techniques

| Contrainte | Exigence |
| --- | --- |
| Authentification | JWT access token (15 min) + refresh token (7 j), cookies httpOnly exclusivement — jamais localStorage |
| Tests | 151 tests automatisés (116 intégration + 35 unitaires), pipeline CI/CD |
| Responsive | Mobile-first, breakpoints CSS définis dans le design system |
| Accessibilité | RGAA 2.1 minimum 60% — attributs ARIA, contrastes, navigation clavier |
| RGPD | Soft delete sur users/orders, mentions légales, politique cookies |
| Éco-conception | Images WebP, lazy loading, pagination, select Prisma explicite, build Vite optimisé |
| SEO | Slugs auto-générés, balises meta, structure sémantique HTML5 |
| Sécurité | Validation Zod tous les inputs, argon2id mots de passe, OWASP Top 10 |
| Déploiement | Docker multi-stage, CI/CD GitHub Actions, VPS Ionos documenté |

# 3. Présentation du candidat et contexte

## 3.1 Parcours

Passionné par le développement web depuis plusieurs années, j'ai intégré la formation CDA à O'clock après une reconversion professionnelle. Cette formation intensive m'a permis de maîtriser le développement fullstack TypeScript, de la conception de bases de données relationnelles à la mise en production dans une démarche DevOps. Avant cette formation, j'avais développé plusieurs projets personnels en autodidacte, ce qui m'a donné une base solide en JavaScript/TypeScript et une appétence pour les architectures propres et sécurisées.

## 3.2 Contexte du projet

zØmbie zØne a été réalisé en solo sur plusieurs semaines, en simulant un contexte professionnel rigoureux : cahier des charges défini, méthodologie SCRUM, suivi de tâches sur GitHub Projects, commits conventionnels en anglais, et déploiement continu en production.

| Rôle endossé | Responsabilités |
| --- | --- |
| Product Owner | Définition du backlog, priorisation des user stories, vision produit |
| Scrum Master | Organisation des sprints, suivi des tâches, rétrospectives |
| Lead Dev / Architecte | Choix de la stack, architecture multicouche, patterns et conventions |
| Développeur Back-End | API REST, authentification JWT, base de données, sécurité |
| Développeur Front-End | SPA React, routing, state management, composants UI |
| DevOps / QA | Tests, CI/CD, Docker, déploiement VPS, documentation technique |

# 4. Gestion de projet

## 4.1 Méthodologie SCRUM

Le projet a été conduit selon la méthodologie Scrum adaptée à un développeur solo. Les rituels et artefacts mis en place couvrent les critères d'évaluation du niveau 'Confirmé' (CP4) : planification suivie tout au long du projet, journal de bord et traçabilité complète.

| Rituel / Artefact | Mise en œuvre |
| --- | --- |
| Product Backlog | Liste de toutes les issues GitHub classées par priorité (labels : feature, bug, test, docs, chore) |
| Sprint Planning | Définition des objectifs et tâches de chaque sprint (1 semaine) — issues déplacées dans 'In Progress' |
| Daily Stand-up | Note quotidienne dans le journal de bord : réalisé / blocage / objectif du lendemain |
| Sprint Review | Démonstration des fonctionnalités livrées — captures d'écran commentées dans les issues fermées |
| Sprint Retrospective | Analyse des points d'amélioration techniques et de processus — ajout au backlog si action corrective |
| Definition of Done | Code lint propre (Biome) + tests passants + PR mergée + déployé sur VPS sans erreur CI/CD |

## 4.2 Outil de gestion — GitHub Projects

GitHub Projects est utilisé comme tableau Kanban avec les colonnes : Backlog → To Do → In Progress → Review → Done. Chaque tâche est une issue GitHub liée à une branche de travail et référencée dans le commit de merge.

## 4.3 Traçabilité issue → commit → merge (exemple réel)

Voici un exemple concret de la traçabilité complète entre une tâche du backlog et sa mise en production, illustrant le niveau 'Confirmé' (CP4) :

Issue GitHub #22 : 'Remove unused deleted_at columns on activities/categories/sessions'

Labels : chore, database   |   Milestone : Sprint 5 — Hardening

Description : Ces colonnes sont présentes dans le schéma Prisma mais jamais utilisées

(hard delete intentionnel). Créer une migration pour les supprimer.

Branche : fix/remove-deleted-at-activities-categories-sessions

Commits sur la branche :

chore ♻️ : remove deleted_at from activities schema

chore ♻️ : remove deleted_at from categories schema

chore ♻️ : remove deleted_at from sessions schema

chore ♻️ : run migration 20260602014449_remove_deleted_at_activities_categories_sessions

test  🚨 : update integration tests after schema change

Pull Request #22 : mergée dans master

CI/CD : lint ✅ | tests ✅ (116/116) | build ✅ | deploy ✅

Issue #22 : automatiquement fermée (closes #22 dans le body de la PR)

## 4.4 Conventions de code

Les conventions appliquées correspondent au niveau 'Confortable' (CP4) — linters, formatters, conventions de nommage et de commit appliqués :

| Convention | Règle |
| --- | --- |
| Commits conventionnels | feat/fix/wip/docs/test/refactor/ci/build/chore + emoji — toujours en anglais |
| Biome 2.x | Linter + formateur unifié back + front — zéro warning toléré en CI (lint:prod) |
| TypeScript strict | Pas de 'any', types explicites sur tous les retours de fonctions |
| Naming conventions | snake_case BDD, camelCase JS/TS, PascalCase composants React, kebab-case routes |
| Code comments | En anglais exclusivement — JSDoc sur les fonctions publiques |
| Guard clauses | Retour précoce plutôt qu'imbrication — lisibilité et défensivité |
| Lookup objects | Plutôt que switch/else if enchaînés pour les mappings de statuts/rôles |

## 4.5 Planning des sprints

| Sprint | Thème | Livrables principaux |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Setup & API base | Monorepo, schéma Prisma, migrations, API categories/activities/sessions, seeding @faker-js |
| Sprint 2 | Authentification | Register/login/refresh/logout JWT httpOnly, requireAuth/requireRole middlewares |
| Sprint 3 | Orders & Frontend | Commandes, panier Zustand, espace client React Router 7, apiFetch intercepteur 401 |
| Sprint 4 | Admin & Déploiement | Backoffice CRUD admin, Docker multi-stage, CI/CD GitHub Actions, VPS Ionos |
| Sprint 5 | Tests & Hardening | 151 tests (Vitest+Supertest), audit sécurité, corrections anomalies, Swagger |

# 5. Spécifications fonctionnelles

## 5.1 Architecture logicielle

zØmbie zØne adopte une architecture multicouche répartie sécurisée. Les deux applications communiquent exclusivement via l'API REST — le frontend n'a aucun accès direct à la base de données.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  COUCHE PRÉSENTATION   React 19 SPA  (Vite, React Router 7, Zustand)│

│       → fetch + credentials: include (cookies httpOnly)             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  COUCHE MÉTIER         Express 5 API REST (TypeScript, middlewares) │

│       routes → middlewares → controllers → helpers/lib              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  COUCHE ACCÈS DONNÉES  Prisma ORM (transactions, select explicite)  │

│       → PostgreSQL 16 (FK, contraintes, soft delete)                │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  COUCHE SÉCURITÉ       JWT httpOnly | Zod | argon2id | CORS strict  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  INFRASTRUCTURE        Docker | Nginx | GitHub Actions | VPS Ionos  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Rôle de chaque couche et stratégie de sécurité

| Couche | Responsabilité et sécurité |
| --- | --- |
| Présentation (React SPA) | Rendu UI, routing client, state global Zustand. Ne stocke JAMAIS de token (httpOnly). Gère le refresh transparent via apiFetch. |
| Métier (Express controllers) | Logique applicative, orchestration des accès données, gestion des erreurs typées. Pas de SQL direct — uniquement via Prisma. |
| Accès données (Prisma) | Requêtes paramétrées (zéro injection SQL), sélection explicite des colonnes (zéro fuite), transactions pour les opérations critiques. |
| Sécurité (transversale) | Zod valide tous les inputs avant le controller. argon2id hache les mots de passe. JWT en cookies httpOnly+Secure+SameSite=Strict. |
| Infrastructure | Docker isole les services. Nginx termine SSL et proxifie /api/. GitHub Actions garantit lint+test avant tout déploiement. |

### Diagramme de composants

Architecture multicouche — Router → Middleware → Controller → Prisma → DB

## 5.2 Maquettes et enchaînement des écrans

Les maquettes ont été réalisées avec Figma selon une approche mobile-first, puis déclinées en desktop. L'enchaînement ci-dessous formalise la navigation complète de l'application selon les quatre zones fonctionnelles.

Homepage — Desktop / Mobile

Liste activités — Desktop / Mobile

Détail activité

Détail session

Panier / Commande

### Description des écrans principaux

| Écran | Description |
| --- | --- |
| HomePage | Vitrine immersive — hero section post-apocalyptique, mise en avant des catégories et activités phares, appels à l'action vers la réservation |
| ActivitiesPage | Grille d'activités avec filtre par catégorie, images WebP, prix, durée, lien vers le détail — pagination 12 éléments/page |
| ActivityDetailPage | Description complète, galerie (bannière + thumb), sessions disponibles triées par date, bouton 'Ajouter au panier' |
| BasketPage | Récapitulatif des lignes de commande, modification des quantités, calcul HT/TVA/TTC en temps réel, confirmation |
| DashboardPage | Historique des commandes du membre connecté avec statuts colorés, guard réseau bfcache au montage |
| OrderDetailPage | Détail d'une commande : lignes, sessions, dates, totaux, bouton d'annulation si éligible (statut Pending) |
| ManageHub (admin) | Dashboard backoffice avec navigation vers chaque CRUD — accès conditionné au rôle 'admin' (middleware requireRole) |
| ManageActivitiesPage | Liste paginée + filtres + actions CRUD + upload image WebP (bannière et miniature séparées) |

## 5.3 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD ci-dessous présente l'ensemble des entités, leurs attributs et les cardinalités des relations. Il respecte les règles du modèle relationnel : normalisation 3NF, intégrité référentielle via les clés étrangères.

Modèle Conceptuel de Données (MCD) — notation Merise

### Cardinalités et justifications

| Relation | Justification |
| --- | --- |
| roles (1,1) — users (0,N) | Un utilisateur a exactement un rôle. Un rôle peut être attribué à plusieurs utilisateurs. |
| users (1,1) — RefreshToken (0,N) | Un utilisateur peut avoir plusieurs refresh tokens actifs (multi-appareils). Chaque token appartient à un seul utilisateur. |
| users (1,1) — orders (0,N) | Un utilisateur peut passer plusieurs commandes. Chaque commande appartient à un seul utilisateur. |
| activities (1,1) — activities_categories (0,N) | Table de jonction M-N : une activité peut appartenir à plusieurs catégories. |
| categories (1,1) — activities_categories (0,N) | Une catégorie peut regrouper plusieurs activités. |
| activities (1,1) — sessions (0,N) | Une activité peut avoir plusieurs sessions planifiées. Chaque session correspond à une seule activité. |
| sessions (1,1) — orders_lines (0,N) | Une session peut figurer dans plusieurs lignes de commande. Chaque ligne référence une session. |
| orders (1,1) — orders_lines (1,N) | Une commande contient au moins une ligne. Chaque ligne appartient à une commande. |

### Choix de conception notables

- Soft delete sur users et orders (deleted_at NULL = actif) — traçabilité RGPD et conservation pour audit

- Hard delete sur activities, categories, sessions — suppression physique intentionnelle, permet de libérer les fichiers images associés

- unit_price_ht et vat_rate figés dans orders_lines — le prix d'une activité peut changer sans affecter les commandes existantes

- token_id (UUID) dans RefreshToken — lookup O(1) par UUID, comparaison sécurisée via argon2.verify sur le hash

- slug auto-généré sur activities et categories — URLs SEO-friendly sans dépendance au nom modifiable

## 5.3b Modèle Physique de Données (MPD)

Modèle Physique de Données — schéma Prisma / PostgreSQL 16

## 5.4 Cas d'utilisation — Diagramme

Diagramme de cas d'utilisation — Visiteur / Membre / Administrateur

Trois acteurs interagissent avec le système : Visiteur (non connecté), Membre (utilisateur authentifié), Administrateur. Chaque acteur hérite des droits de l'acteur de niveau inférieur.

VISITEUR              MEMBRE (inclut Visiteur)      ADMIN (inclut Membre)

─────────────         ──────────────────────────    ──────────────────────────────

Voir activités        Créer/confirmer commande       CRUD activités + upload images

Voir sessions         Annuler commande (Pending)     CRUD sessions

Voir catégories       Historique commandes           CRUD catégories

S'inscrire            Modifier profil/mdp            Lire/modifier utilisateurs

Se connecter          Supprimer compte               Lire/modifier commandes

## 5.5 Diagramme de séquence — Cycle d'authentification JWT

Diagramme de séquence — Cycle d'authentification JWT

Ce diagramme illustre le flux d'authentification le plus sécurisé et le plus complexe du projet : connexion, utilisation, refresh automatique et déconnexion.

Client (React)          Backend (Express)           Base de données (PostgreSQL)

|                        |                              |

|── POST /api/auth/login ──>                            |

|   { email, password }  |── findFirst(email) ────────>|

|                        |<─ { id, email, hash, role } ─|

|                        |── argon2.verify(password)    |

|                        |── generateAccessToken()      |

|                        |── generateRefreshToken()     |

|                        |── persistRefreshToken() ────>|

|<─ Set-Cookie: access + refresh (httpOnly) ────────────|

|                        |                              |

|── GET /api/resource ──>|                              |

|   (cookie auto)        |── requireAuth middleware      |

|                        |── jwt.verify(accessToken)    |

|<── 200 OK ─────────────|                              |

|                        |                              |

| [Token expiré]         |                              |

|── GET /api/resource ──>|── 401 TokenExpiredError ────>|

|   apiFetch intercepte 401                             |

|── POST /api/auth/refresh ─>                          |

|   (refreshToken cookie auto)  verify token_id ──────>|

|                        |── DELETE ancien token ──────>|

|                        |── INSERT nouveau token ─────>|

|<─ Set-Cookie nouveaux tokens ──────────────────────── |

|── GET /api/resource (retry) ─>                       |

|<── 200 OK ─────────────|                              |

## 5.6 Diagramme de classes

Diagramme de classes UML — modèles Prisma et enums

## 5.7 Cycle de vie d'une commande

Diagramme d'états — cycle de vie d'une commande

# 6. Spécifications techniques et sécurité

## 6.1 Stack technique justifiée

| Technologie | Couche | Justification |
| --- | --- | --- |
| Node.js 22 + Express 5 | Back-end | Runtime JS, framework HTTP léger, Express 5 avec async/await natif et meilleure gestion des erreurs |
| TypeScript 5 strict | Full-stack | Typage statique, aucun 'any', interfaces partagées. Détection d'erreurs à la compilation. |
| Prisma 5 | ORM | Schéma déclaratif, migrations versionnées, client entièrement typé, select explicite anti-fuite données |
| PostgreSQL 16 | Base de données | SGBDR ACID, contraintes FK robustes, idéal pour données relationnelles à fortes cohérences |
| Zod | Validation | Validation runtime sur tous les inputs body/params/query + inférence des types TypeScript |
| argon2id | Sécurité | Hachage mots de passe résistant GPU/ASIC — recommandé OWASP 2023, supérieur à bcrypt |
| jsonwebtoken | Auth | JWT access (15min) + refresh (7j), payload minimal, secrets ≥ 64 bytes aléatoires |
| React 19 + Vite 6 | Front-end | SPA performante, HMR natif, build optimisé (tree-shaking, code splitting), concurrent features |
| React Router 7 | Routing | Navigation SPA avec loaders, routes protégées, pas de react-router-dom (v7 unifié) |
| Zustand | State global | Store minimaliste sans boilerplate, persist optionnel, hydration SSR-safe si besoin futur |
| Biome 2.x | Qualité code | Linter + formateur unifié back + front, ~10x plus rapide qu'ESLint+Prettier |
| Vitest + Supertest | Tests | Runner moderne compatible TypeScript, Supertest monte l'app Express en mémoire sans port réel |
| Docker multi-stage | Infra | Builder (node+typescript) → Runner (node-alpine dist/ seulement). Image prod allégée. |
| Nginx | Reverse proxy | SSL termination, redirect HTTP→HTTPS, proxy /api/ → backend, SPA fallback (try_files) |
| GitHub Actions | CI/CD | Pipeline YAML déclaratif, environnement éphémère PostgreSQL de test dans le runner |

## 6.2 Sécurité — mesures implémentées

### JWT et stockage des tokens

PRINCIPE FONDAMENTAL : Les tokens JWT ne sont JAMAIS accessibles au JavaScript côté client.

accessToken  : httpOnly; Secure; SameSite=Strict; Path=/;                  MaxAge=900s (15min)

refreshToken : httpOnly; Secure; SameSite=Strict; Path=/api/auth/refresh;  MaxAge=604800s (7j)

• httpOnly    → inaccessible à document.cookie et donc à toute faille XSS

• Secure      → transmis uniquement sur HTTPS (jamais en HTTP clair)

• SameSite=Strict → non envoyé depuis un domaine tiers → protection CSRF native

• Path restreint → le refreshToken n'est envoyé QUE sur /api/auth/refresh

### Référence OWASP Top 10 — couverture projet

| Vulnérabilité | Statut | Mesure |
| --- | --- | --- |
| A01 — Broken Access Control | ✅ Traité | requireAuth + requireRole, ownership checks orders/users, soft delete, user_id depuis JWT jamais du body |
| A02 — Cryptographic Failures | ✅ Traité | argon2id, JWT HS256, HTTPS, secrets ≥ 64 bytes, token_hash (jamais token brut en BDD) |
| A03 — Injection | ✅ Traité | Prisma requêtes paramétrées (zéro interpolation SQL), Zod validation de tous les inputs |
| A05 — Misconfiguration | ✅ Traité | CORS restrictif, port BDD non exposé, .env hors repo, headers sécurité Nginx |
| A07 — Auth Failures | ✅ Traité | Cookies httpOnly, rotation refresh, expiration courte, déduplication refreshes concurrents |
| A09 — Logging | ⚠️ Partiel | Logs Winston configurés avec niveaux par env, monitoring en production à renforcer |

## 6.3 Traçabilité d'une fonctionnalité dans le code (CP6)

Exemple : création d'une commande — traçabilité complète depuis la route jusqu'à la base de données.

1. Route        backend/src/routers/orders.router.ts

POST /api/orders → [requireAuth] → createOrder

2. Middleware   requireAuth vérifie le cookie accessToken (JWT)

→ payload { id, role } attaché à req.user

3. Validation   Zod schema : body vide acceptable (user_id vient de req.user)

createOrderSchema.parse(req.body)

4. Controller   backend/src/controllers/orders.controller.ts

const userId = req.user!.id;  // JAMAIS req.body.user_id

const order = await prisma.$transaction(async (tx) => {

return tx.orders.create({

data: { user_id: userId, status: 'Pending' },

select: { id: true, status: true, created_at: true }

});

});

return res.status(201).json({ success: true, data: order });

5. BDD          INSERT INTO orders (user_id, status, created_at) VALUES (?, 'Pending', NOW())

→ Retour : { id, status: 'Pending', created_at }

# 7. Réalisations — Extraits de code significatifs

## 7.1 Authentification JWT — Backend

### Controller loginUser

// backend/src/controllers/auth.controller.ts

export const loginUser = async (req: Request, res: Response) => {

const { email, password } = loginSchema.parse(req.body);  // Zod

const user = await prisma.users.findFirst({

where: { email, deleted_at: null },

select: { id: true, email: true, password_hash: true, role: { select: { name: true } } }

});

if (!user) throw new UnauthorizedError('Invalid credentials');

const valid = await argon2.verify(user.password_hash, password);

if (!valid) throw new UnauthorizedError('Invalid credentials');

const { accessToken } = generateAccessToken({ id: user.id, role: user.role.name });

const { jwt: refreshJwt, tokenId } = generateRefreshToken(user.id);

await persistRefreshToken(user.id, tokenId, refreshJwt);  // hash argon2 en base

setAccessCookie(res, accessToken);   // httpOnly + Secure + SameSite=Strict

setRefreshCookie(res, refreshJwt);

return res.json({ success: true, data: { id: user.id, email: user.email } });

};

### apiFetch — Intercepteur 401 avec déduplication

// vite-frontend/src/lib/apiFetch.ts

let refreshPromise: Promise<void> | null = null;  // Déduplication React StrictMode

export const apiFetch = async (url: string, options: RequestInit = {}): Promise<Response> => {

const res = await fetch(url, { ...options, credentials: 'include' });

if (res.status !== 401) return res;

// Un seul refresh même si plusieurs requêtes concurrentes déclenchent un 401

if (!refreshPromise) {

refreshPromise = useAuthStore.getState().refreshToken()

.finally(() => { refreshPromise = null; });

}

await refreshPromise;

return fetch(url, { ...options, credentials: 'include' });  // retry

};

## 7.2 Composants d'accès aux données — Prisma (CP8)

### Pagination — helper réutilisable

// backend/src/helpers/pagination.ts

export const getPagination = (query: { page?: string; limit?: string }) => {

const page = Math.max(1, parseInt(query.page ?? '1', 10));

const limit = Math.min(50, Math.max(1, parseInt(query.limit ?? '12', 10)));

return { skip: (page - 1) * limit, take: limit, page, limit };

};

// Utilisé dans tous les GET de liste : activities, sessions, orders, users

// Max 50 éléments/page pour prévenir les requêtes abusives (éco-conception)

### Transaction Prisma — createOrderLine avec vérification capacité

// backend/src/controllers/orders_lines.controller.ts

export const createOrderLine = async (req: Request, res: Response) => {

const { order_id, session_id, quantity } = createOrderLineSchema.parse(req.body);

const line = await prisma.$transaction(async (tx) => {

// Vérification capacité disponible dans la transaction (évite les conflits concurrent)

const session = await tx.sessions.findUniqueOrThrow({

where: { id: session_id },

select: { capacity: true, status: true, activity: { select: { price: true } } }

});

if (session.status !== 'Scheduled')

throw new BadRequestError('Session not available');

const booked = await tx.orders_lines.aggregate({

where: { session_id },

_sum: { quantity: true }

});

const available = session.capacity - (booked._sum.quantity ?? 0);

if (quantity > available)

throw new BadRequestError(`Only ${available} seats available`);

return tx.orders_lines.create({

data: { order_id, session_id, quantity,

unit_price_ht: session.activity.price,  // prix figé au moment de la commande

vat_rate: 0.20 },

select: { id: true, quantity: true, unit_price_ht: true, vat_rate: true }

});

});

return res.status(201).json({ success: true, data: line });

};

## 7.3 Interface utilisateur — React

### Guard bfcache — DashboardPage

// vite-frontend/src/pages/dashboard/DashboardPage.tsx

const DashboardPage = () => {

const { user, refreshToken, isInitialized } = useAuthStore();

const navigate = useNavigate();

// Guard réseau au montage — protège contre le bfcache (bouton 'Précédent')

// Le browser peut restaurer la page depuis la mémoire sans re-exécuter le JS

useEffect(() => {

if (!isInitialized) return;

const checkSession = async () => {

try {

await refreshToken();  // vérification réseau effective, pas seulement l'état Zustand

} catch {

navigate('/login', { replace: true });

}

};

checkSession();

}, [isInitialized]);

// ...

};

# 8. Éléments de sécurité de l'application

## 8.1 Veille sécurité effectuée

| Sujet de veille | Résultat et impact sur le code |
| --- | --- |
| JWT httpOnly cookies | Recherche : 'JWT httpOnly cookie XSS CSRF SPA 2024'. Sources : OWASP JWT Cheat Sheet, RFC 6265. Résultat : abandon de l'approche localStorage initialement envisagée, adoption des cookies httpOnly+SameSite=Strict. |
| Refresh token rotation | Recherche : 'refresh token rotation concurrent requests race condition'. Sources : Auth0 docs, hasura.io. Découverte du problème React StrictMode (double-invoke). Solution : promise singleton refreshPromise. |
| argon2 vs bcrypt | Recherche : 'argon2 bcrypt password hashing OWASP 2023'. Sources : OWASP Password Storage Cheat Sheet. Choix argon2id confirmé — résistant GPU/ASIC, recommandé OWASP depuis 2023. |
| Soft delete RGPD | Recherche : 'soft delete GDPR right erasure implementation'. Source : CNIL guide développeurs. deleted_at sur users/orders : données masquées mais conservées pour audit. Suppression définitive possible ultérieurement. |
| Injection SQL | Recherche : 'Prisma SQL injection prevention parameterized queries'. Source : documentation Prisma. Confirmation : Prisma utilise des requêtes paramétrées — aucune interpolation de chaîne possible via l'ORM. |

## 8.2 Failles identifiées et corrections

| Vulnérabilité | Référence | Correction appliquée |
| --- | --- | --- |
| user_id dans req.body | BUG-B1 | La création de commande utilisait req.body.user_id — un utilisateur pouvait créer une commande au nom d'un autre. Correction : user_id exclusivement depuis req.user.id (payload JWT). |
| deleteUser hard delete | BUG-B2 | La suppression d'utilisateur était physique (DELETE FROM users). Correction : soft delete avec deleted_at = new Date(). Conservation des commandes liées. |
| updateUser sans Zod | BUG-B3 | Le controller de mise à jour utilisateur n'avait pas de validation Zod. Correction : ajout du schéma updateUserSchema avec validation stricte. |
| Zustand persist token | Anomalie #5 | Le basketStore utilisait persist() avec localStorage. Correction : suppression du persist, localStorage.removeItem() explicite à la déconnexion. |

# 9. Plan de tests

## 9.1 Stratégie de tests

La stratégie suit une pyramide priorisée par ROI. Vitest (runner) + Supertest (simulation HTTP) : Supertest monte l'app Express directement en mémoire (http.createServer) sans port réseau — tests rapides et sans effet de bord.

| Type | Priorité | Statut et couverture |
| --- | --- | --- |
| Intégration | Priorité 1 | 116 tests — route HTTP → controller → BDD (plusieurs couches). Meilleur ROI pour un backend Express. |
| Unitaires | Priorité 2 | 35 tests — fonctions isolées (helpers, utils, lib). Colocalisés avec le fichier testé. |
| E2E Playwright | Priorité 3 | Prévu — flow navigateur complet. Non implémenté dans le MVP. |

## 9.2 Tests d'intégration — 116 tests

| Fichier | Tests | Scénarios couverts |
| --- | --- | --- |
| auth.test.ts | 18 | register, login, logout, refresh (rotation + révocation), profile, cookies httpOnly, 401 token expiré vs invalide |
| activities.test.ts | 19 | CRUD complet, slug auto-généré, hard delete, pagination, 401 non auth, 403 non admin, 404 not found |
| categories.test.ts | 22 | CRUD, slug auto, hard delete, 409 Conflict si liée à une activité, validation Zod 400 |
| sessions.test.ts | 24 | CRUD, filtre par statut, hard delete, 400 Bad Request si order_lines existantes, validation capacité |
| orders.test.ts | 21 | POST/GET/PUT/DELETE, calcul HT/TTC, user_id depuis JWT, transitions statut, soft delete |
| users.test.ts | 12 | GET liste (admin only), GET/:id (owner ou admin), PUT profil, PUT password révocation refresh tokens, soft delete |

## 9.3 Tests unitaires — 35 tests

| Fichier | Tests | Couverture |
| --- | --- | --- |
| tokens.test.ts | 12 | generateAccessToken/generateRefreshToken — payload, expiration, signature, token_id UUID |
| auth.test.ts | 8 | Schémas Zod login/register — email invalide, politique mdp (min 8, majuscule, chiffre, spécial) |
| slugify.test.ts | 8 | Cas nominaux, accents, caractères spéciaux, espaces multiples, chaîne vide, unicité |
| getPagination.test.ts | 7 | Defaults page=1/limit=12, bornes min/max (max 50), calcul offset, types de retour TypeScript |

## 9.4 Infrastructure de tests

| Élément | Description |
| --- | --- |
| BDD de test isolée | zombiezone_test (TEST_DATABASE_URL dans .env) — jamais la BDD de dev ou de production |
| Reset entre chaque suite | resetDatabase() dans beforeEach — vide toutes les tables dans l'ordre FK, recrée les rôles via skipDuplicates |
| Isolation totale | Pas de dépendance entre tests — chaque test part d'une BDD vierge et crée ses propres données |
| Cookies dans les tests | request.agent(app) de Supertest pour les tests nécessitant des cookies persistants entre requêtes |
| CI GitHub Actions | PostgreSQL de test éphémère dans le runner — tests lancés à chaque push et PR sur master |

# 10. Jeu d'essai — Fonctionnalité la plus représentative

Fonctionnalité choisie : cycle complet d'authentification JWT. C'est la fonctionnalité la plus significative du projet du point de vue sécurité et architecture.

## 10.1 Scénarios testés

### Scénario 1 — Login avec identifiants valides

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Endpoint | POST /api/auth/login |
| Données en entrée | { "email": "user@zombiezone.fr", "password": "zØmbie zØne@2024" } |
| Données attendues | 200 OK — Set-Cookie: accessToken (httpOnly) + Set-Cookie: refreshToken (httpOnly, Path=/api/auth/refresh) |
| Données obtenues | ✅ 200 OK — body: { success: true, data: { id, email } } — deux cookies httpOnly définis |
| Écart | Aucun — conforme aux spécifications |

### Scénario 2 — Login avec mauvais mot de passe

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Données en entrée | { "email": "user@zombiezone.fr", "password": "WrongPassword" } |
| Données attendues | 401 Unauthorized — message générique identique à 'email inconnu' (anti-oracle) |
| Données obtenues | ✅ 401 — { success: false, error: 'Invalid credentials' } — même message dans les deux cas |
| Écart | Aucun — protection contre l'énumération d'emails confirmée |

### Scénario 3 — Token expiré → Refresh automatique

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Setup | Token accessToken expiré simulé — refreshToken valide en base |
| Séquence | GET /api/auth/profile → 401 → apiFetch intercepte → POST /api/auth/refresh → GET /api/auth/profile (retry) |
| Données attendues | 200 OK final — nouveau accessToken en cookie, ancien refreshToken supprimé en base (rotation) |
| Données obtenues | ✅ 200 OK — rotation vérifiée : ancien token_id absent de RefreshToken, nouveau présent |
| Écart | Aucun — intercepteur apiFetch fonctionne de manière transparente |

### Scénario 4 — Accès à une ressource sans authentification

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Endpoint | GET /api/orders/mine (sans cookie) |
| Données attendues | 401 Unauthorized — { success: false, error: 'No token' } |
| Données obtenues | ✅ 401 — guard clause du middleware requireAuth déclenché avant le controller |
| Écart | Aucun |

### Scénario 5 — Logout + tentative d'utilisation du refreshToken révoqué

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Étape 1 | POST /api/auth/logout → 200 OK, cookies effacés, RefreshToken supprimé en base |
| Étape 2 | POST /api/auth/refresh avec l'ancien refreshToken → attendu : 401 |
| Données obtenues | ✅ 401 — token_id non trouvé en base (révocation effective) |
| Écart | Aucun — la révocation fonctionne correctement |

## 10.2 Analyse des écarts

Aucun écart constaté entre les données attendues et obtenues sur ce jeu d'essai. Les 18 tests automatisés du fichier auth.test.ts reproduisent ces scénarios de manière exhaustive et reproductible.

Point d'amélioration identifié lors de ce jeu d'essai : absence de rate limiting sur POST /api/auth/login (protection anti-brute-force). Documenté dans le backlog comme amélioration post-MVP.

# 11. Déploiement — Procédure et documentation

## 11.1 Infrastructure de production

| Paramètre | Configuration |
| --- | --- |
| Hébergeur | VPS Ionos — Ubuntu 24.04 LTS — 2 vCPU / 2 GB RAM / 80 GB NVMe |
| Domaines | sharo.fr — DNS A 82.165.180.54 |
| SSL | Let's Encrypt (Certbot) — renouvellement automatique — cookies Secure flag actif |
| Nginx | Reverse proxy : HTTP→HTTPS redirect, proxy /api/ → backend:3000, SPA fallback try_files |
| PostgreSQL | Port 5432 interne Docker uniquement — non exposé sur le réseau public |

Diagramme de déploiement — VPS Ionos / Docker / GitHub Actions

## 11.2 Architecture Docker (multi-stage)

# docker/Dockerfile.backend — Multi-stage build

FROM node:22-alpine AS builder

COPY . .

RUN npm ci && npx prisma generate && npm run build   # tsc → dist/

FROM node:22-alpine AS runner

COPY --from=builder /app/dist ./dist          # uniquement le code compilé

COPY --from=builder /app/node_modules ./node_modules

COPY --from=builder /app/backend/src/models ./backend/src/models   # migrations

RUN ln -s ./backend/src/models/migrations ./backend/prisma/migrations  # symlink Prisma

CMD ['node', 'dist/index.js']

Services Docker Compose prod :

db       → PostgreSQL 16 Alpine (volume pgdata persistant)

backend  → Node 22 Alpine (dist/, env.production)

frontend → Nginx Alpine (build Vite statique + nginx.conf)

## 11.3 Pipeline CI/CD — GitHub Actions

Pipeline CI/CD — GitHub Actions (lint → tests → build → deploy)

# .github/workflows/ci.yml — déclenché sur push master + toutes PR

jobs:

ci:

services:

postgres: { image: postgres:16, env: { POSTGRES_DB: zombiezone_test } }

steps:

- Checkout + setup Node 22

- npm run install:all

- cd backend  && npm run lint        ← Biome check

- cd vite-frontend && npm run lint

- cd backend  && npm run test        ← 151 tests Vitest

- npm run build                      ← tsc + vite build

# Déploiement uniquement sur push master :

- if: github.ref == 'refs/heads/master'

run: ssh deploy@$VPS git pull && docker compose up --build -d

## 11.4 Procédure de mise à jour

- git push origin master — déclenche le pipeline CI/CD

- GitHub Actions : lint ✅ → tests ✅ → build ✅ → deploy SSH

- VPS : git pull + docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build

- Si nouvelles migrations : npx prisma migrate deploy dans le container backend

- Vérification : curl https://sharo.fr/api/activities → 200 OK

# 12. Difficultés rencontrées et améliorations

## 12.1 Difficultés techniques

### Race conditions sur le refresh token (React StrictMode)

React 18+ en mode strict double-invoque les effets au montage. Deux appels simultanés à /api/auth/refresh consommaient le même token — le second appel échouait car le token était déjà rotaté.

Analyse : logs en mode développement + lecture documentation React StrictMode + posts Auth0/hasura sur le sujet.

Solution : singleton de promesse (let refreshPromise: Promise<void> | null = null) dans apiFetch et dans le store Zustand pour dédupliquer les appels concurrents.

### bfcache — restauration de page sans re-exécution JavaScript

Le bouton 'Précédent' peut restaurer une page protégée depuis la mémoire du navigateur sans re-exécuter le JavaScript — un utilisateur déconnecté pouvait voir son espace client.

Solution : Cache-Control: no-store sur les réponses des routes protégées + vérification réseau au montage de chaque page d'espace client (guard réseau, pas uniquement l'état Zustand en mémoire).

### Docker multi-stage et migrations Prisma

Prisma cherche les migrations dans prisma/migrations relatif au CWD (/app/backend), mais notre schéma est dans backend/src/models/migrations/. En production, la commande migrate deploy échouait avec 'No migration found'.

Solution : création d'un symlink backend/prisma/migrations → backend/src/models/migrations dans le Dockerfile, documentée dans DEPLOY.md avec les autres pièges connus.

### Biome 2.x en monorepo

L'exécution de Biome depuis la racine déclenchait un conflit de configuration (biome.json racine + biome.json dans vite-frontend/).

Solution : exécution de Biome depuis chaque workspace (cd vite-frontend && npx biome check src/) — documentée dans CLAUDE.md pour ne pas être re-découverte.

## 12.2 Améliorations futures

| Amélioration | Description et priorité |
| --- | --- |
| Rate limiting | express-rate-limit sur /api/auth/* — protection anti-brute-force. Actuellement absent du MVP. |
| Emails transactionnels | Nodemailer/Resend : confirmation inscription + confirmation commande avec détail lignes HT + total TTC. |
| Paiement Stripe | Intégration Stripe pour la confirmation de commande — prévu en V2 (hors MVP selon le cahier des charges). |
| Tests E2E Playwright | Flow complet navigateur : login → réservation → confirmation → annulation. |
| i18n FR/EN | Support multilingue prévu dans l'architecture (routes /fr et /en), non implémenté. |
| RGAA complet | Audit accessibilité pour dépasser 60% — tests avec lecteur d'écran, navigation clavier complète. |

## 12.3 Conclusion

zØmbie zØne est une application web fullstack TypeScript complète, déployée en production sur https://sharo.fr. Le projet couvre l'ensemble des 11 compétences du référentiel CDA, avec une attention particulière portée à la sécurité (JWT httpOnly, argon2id, Zod, OWASP), à la qualité du code (151 tests automatisés, CI/CD, Biome, TypeScript strict) et à la documentation exhaustive (DEPLOY.md, TESTS.md, Swagger, CLAUDE.md).

Ce projet m'a permis de mettre en pratique des choix techniques professionnels motivés, de gérer les problématiques d'infrastructure réelles (Docker, VPS, SSL, CI/CD) et de développer une sensibilité concrète aux enjeux de sécurité applicative. Je suis en mesure d'expliquer, de justifier et de défendre l'ensemble des décisions prises tout au long du développement.

GitHub     : https://github.com/5h4r0/z0mbiez0ne

Production : https://sharo.fr

API docs   : https://sharo.fr/api/docs

Tests      : 151 automatisés (116 intégration + 35 unitaires)

Stack      : Express 5 · Prisma · PostgreSQL · React 19 · Vite · Zustand · Docker · GitHub Actions

# Annexes

## A. Endpoints API complets

| Endpoint | Auth | Description |
| --- | --- | --- |
| POST /api/auth/register | — | Créer un compte |
| POST /api/auth/login | — | Se connecter |
| POST /api/auth/refresh | — | Rafraîchir le token |
| POST /api/auth/logout | — | Se déconnecter |
| GET /api/auth/profile | member, admin | Profil courant |
| GET /api/activities | — | Liste (paginée) |
| GET /api/activities/by-slug/:slug | — | Détail par slug |
| GET /api/activities/:id | — | Détail par id |
| POST /api/activities | admin | Créer |
| PUT /api/activities/:id | admin | Modifier |
| DELETE /api/activities/:id | admin | Supprimer |
| GET /api/categories | — | Liste |
| GET /api/sessions | — | Liste |
| POST /api/sessions | admin | Créer |
| PUT /api/sessions/:id | admin | Modifier |
| DELETE /api/sessions/:id | admin | Supprimer |
| GET /api/orders | admin | Toutes les commandes |
| GET /api/orders/mine | member, admin | Mes commandes |
| POST /api/orders | member, admin | Créer commande |
| PUT /api/orders/:id | member, admin | Modifier statut |
| DELETE /api/orders/:id | member, admin | Supprimer (Pending) |
| GET /api/users | admin | Liste utilisateurs |
| GET /api/users/:id | member, admin | Détail utilisateur |
| PUT /api/users/:id | member, admin | Modifier profil |
| PUT /api/users/:id/password | member, admin | Changer mot de passe |
| DELETE /api/users/:id | member, admin | Supprimer compte |
| POST /api/upload/activity-banner | admin | Upload bannière WebP |
| POST /api/upload/activity-thumb | admin | Upload miniature WebP |

## B. Variables d'environnement

# backend/.env (dev) / backend/.env.production (prod — sur VPS uniquement, jamais committé)

DATABASE_URL=postgresql://user:password@localhost:5432/zombiezone

PORT=3000

NODE_ENV=development|production

ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:5173|https://sharo.fr

JWT_ACCESS_SECRET=<64+ bytes généré via crypto.randomBytes(64).toString('hex')>

JWT_REFRESH_SECRET=<64+ bytes différent du précédent>

JWT_ACCESS_EXPIRES_IN=15m

JWT_REFRESH_EXPIRES_IN=7d

ADMIN_EMAIL=admin@zombiezone.fr

ADMIN_FIRSTNAME=Admin

ADMIN_LASTNAME=zØmbie zØne

ADMIN_PASSWORD=<mot de passe fort — sans '$' pour éviter l'interprétation shell>

LOG_LEVEL=info|warn

# Racine VPS — .env (jamais dans le repo)

POSTGRES_USER=zombiezone

POSTGRES_PASSWORD=<même password que DATABASE_URL>